## Slide 1: DW T3
Gruppo:
Schiavone Antonio
Silvestre Samuele
Macchi Alberto
Mezzetti Mattia
Lamorgese Angelo

## Slide 2: USER STORIES
As a user, I would like to have a chart with the performance of the stock
As a user, I want the program to save all info on an HTML file
As a user, I want to be able to open the HTML on my browser
As a user, I want to be able to know the maximum I can get selling stocks
As a user, I want the page to auto-update itself frequently
As a user, I want to be able to know how much the stock has increased/decreased in a certain period.
As a user, I want to be able to know how much the stock has increased in a certain period, in percentage.
As a user, I want to be able to know the most frequent stock values.
Notes: - Come utente, vorrei avere un grafico con l'andamento del titolo
- Come utente, voglio che il programma salvi tutte le informazioni su un file HTML
- Come utente, voglio essere in grado di aprire l'HTML sul mio browser
- Come utente, voglio essere in grado di conoscere il massimo che posso ottenere vendendo azioni
- Come utente, voglio che la pagina si aggiorni automaticamente frequentemente

## Slide 3: ISSUES
Find a suitable API
Implement the JAVA code to make API calls
Make REST (HTTP) calls
Parse the JSON API results into workable values
Write the html file from the java file
Turn the values into graphs with JavaScript
Make the HTML page update itself
Write the JAVADOC
Write documentation about the JavaScript code
Notes: - Trova un'API adatta
- Effettua chiamate REST (HTTP) e stampa la risposta
- Trasformare la risposta delle chiamate in grafici
- Scrivere il file html dal file java
- Aggiornamento in tempo reale della pagina html
- Scrivi la documentazione

## Slide 4: RISK DOCUMENT
Work organization (Prob: 2, Risk: 5)
Risk that the project will fail to produce consistent results with the project specifications. (Prob: 3, Risk: 4)
Risk that tasks take longer than expected (Prob: 3, Risk: 3)
Risk of technical problems (Prob: 2, Risk: 2)
Risk of not knowing how to program in java (Prob: 1, Risk: 3)
No one does anything (Prob: 1, Risk: 5)
Notes: - Organizzazione del lavoro
- Rischio che il progetto non produca risultati coerenti con le specifiche del progetto.
- Rischio che le attività richiedano più tempo del previsto
- Rischio di problemi tecnici
- Rischio di non riuscire a programmare in Java
- Il lavoro non è fatto

## Slide 5: ARCH DIAGRAM

## Slide 6: UML
Notes: Requester.java: manda la richiesta all'API e ritorna il file JSON con i dati finanziari
Parser.java: prende il file JSON ottenuto dall'API, lo interpreta, e crea la pagina html
Main.java: la variabile STOCK indica il titolo in borsa da analizzare
requester è un'istanza della classe Requester
parser è un'istanza della classe Parser

## Slide 7: MOCKUP

## Slide 8: LINK
GITLAB: https://gitcorni.ddns.net/silve/DW_B_T3_BORSA
TRELLO: https://trello.com/b/oQZaqxGK/dwbt3